# 杨凌示范区政府采购项目

# 招标文件

项目名称:杨凌示范区公安局信息化项目运维服务采购项目

项目编号:YL-2021-000054-4

杨凌示范区公共资源交易中心制

二○二一年十二月

目    录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  合同主要条款

第四章  招标内容及具体要求

第五章  投标文件格式及构成

第一章  投标邀请函

项目概况

（杨凌示范区公安局信息化项目运维服务） 采购项目的潜在投标人应登录陕西省杨凌区公共资源交易中心平台（http://yangl.sxggzyjy.cn/）项目确认后获取招标文件, 并于2022年1月7日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YL-2021-000054-4

项目名称：杨凌示范区公安局信息化项目运维服务采购项目

预算金额：228万元

最高限价（如有）：228万元

采购需求：根据杨凌示范区公安局信息化运维要求，运维服务主要分为硬件维护、网络安全、内外部视频监控平台及设备维保、现场服务、培训服务、应急维护需求等方面。负责常规作业，日常巡检，定期提供数据中心运维的日常事务处理，完成现场最紧急和重复性较大的日常事务。

合同履行期限：3年

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求

1、供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，应填写声明函。未提供声明函的，将不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响投标文件的有效性。

2、供应商为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明函（格式不限定）。未提供证明函的，将不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响响应文件的有效性。

（三）本项目的特定资格要求

1、营业执照(有效期内)。

2、法人授权委托书：法定代表人亲自参加投标时，须提供本人身份证复印件并出示身份证原件；法定代表人授权他人参加投标时，须提供法定代表人委托授权书并出示被授权代表的身份证原件。

3、财务状况报告：提供 2019 年以来任一年度经审计的财务审计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）

4、税收缴纳证明：投标人税款所属会计期间为2021年1月至2021年12月的完税证明或纳税证明。提供至少1个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明，印花税不作为税收缴纳证明。

5、社会保障资金缴纳证明：自2021年1月1日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

6、无重大违法记录声明：参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。

7、信用记录：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体无失信记录（网站查询的截图，加盖投标人公章）。

三、采购项目需要落实的政府采购政策

1、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； 2、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； 3、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）； 4、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； 5、《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）； 6、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；7、《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）。

四、获取招标文件

1、时间：2021年12月20日8:30:00－2021年12月24日23:59:00；

2、地点及方式：登录陕西省杨凌区公共资源交易中心平台（http://yangl.sxggzyjy.cn/）项目确认后获取招标文件。

3、售价：每套0.00元（人民币），售后不退

注：1.网上投标确认流程：登录陕西省杨凌区公共资源交易中心平台（http://yangl.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统”进行登录，登录后选择“交易乙方”选择本项目选择“我要投标”填写相关信息后提交确认。 2.获取招标文件方式：选择本项目点击“项目流程”进入采购文件下载页面，点击“交易文件下载”即可下载该项目发布的电子采购文件，供应商须在获取招标文件时限内（2021-12-20日 8:30:00至2021-12-24日 23:59:00）登录陕西省杨凌区公共资源交易中心平台系统，直接下载招标文件。逾期下载通道将关闭，未及时下载招标文件将会影响后续开评标活动。3.办理CA锁方式：供应商初次使用交易平台，需前往陕西省数字证书认证中心股份有限公司办理 CA 锁，办理地址及咨询电话如下：西安市高新三路九号信息岗大厦一层 101室，咨询电话:4006369888 ；西安市长安北路14号省体育公寓B 座一楼，咨询电话：029-88661241 ；西安市凤城九路海博广场A座 1707室，咨询电话:029-89608985。

五、答疑受理

1、时间：2021年12月20日-2021年12月28日，过期不再受理；

2、受理方式：传真029-87036229或邮箱36629370@qq.com。

六、投标保证金：人民币4.5万元。

七、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件递交截止时间：2022年1月7日9点00分；

2、投标文件递交方式

（1）电子响应文件（*.SXSTF）可于提交首次响应文件截止时间前任意时段登录陕西省杨凌区公共资源交易中心平台（http://yangl.sxggzyjy.cn/）“电子交易平台-企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。

（2）本项目采用“不见面”开标形式，供应商可登录陕西省杨凌区公共资源交易中心平台（http://yangl.sxggzyjy.cn/）〖《首页》不见面开标〗在线参与开评标过程，详见交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《杨凌示范区公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

3、开标时间：投标截止时间的同时.

八、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

九、其他补充事宜：无

十、	对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：杨凌示范区公安局

地 址：杨凌示范区常青路1号

项目负责人：张磊

联系方式：15891773156

2、项目联系方式

项目联系人：薛春莉

电话：029-87036320

十一、投标保证金汇款请汇往以下地址

单位：杨凌示范区公共资源交易中心

账户：9558832604000159427

开户行：中国工商银行股份有限公司杨陵区支行

第二章  投标人须知

1.释义

1.1采   购   人：杨凌示范区公安局

1.2招标组织机构：杨凌示范区公共资源交易中心

1.3监督管理部门：杨凌示范区政府采购管理委员会办公室

1.4标        书：招标文件与投标文件的统称

2.招标及招标文件

2.1本项目为政府采购招标项目，采购预算由预算内资金安排。本项目不接受联合体投标。

2.2采购人应优先购买中华人民共和国财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》和《节能环保产品目录》的标的物。投标人应优先选投中华人民共和国财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》和《节能环保产品目录》的标的物。

2.3在招标采购中，有政府采购法第三十六条第一款第（二）至第（四）项规定情形之一的，招标组织机构应当予以废标，并将废标理由通知所有投标人。

2.4招标文件

2.4-1招标文件由本文件目录所列第一章至第五章构成。

2.4-2招标文件各章内容对投标事宜提出明确要求，投标人须仔细阅读和正确理解。因投标人在阅读、理解招标文件方面产生疏漏和误解，而导致投标不利后果的或者被废标的，其责任由投标人自负。

2.4-3招标文件的修改、澄清或补正

a.招标组织机构可对已发出的招标文件进行必要的修改、澄清或补正，修改、澄清或补正的内容在投标截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

b. 投标人要求对招标文件进行澄清的，必须在投标截止时间十日前，以书面形式送达招标组织机构；招标组织机构在投标截止时间七日前以书面形式予以答复；必要时将书面答复传送给所有招标文件收受人。

c.招标组织机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求的提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

2.4-4.招标文件由招标组织机构登记发售，一经售出，恕不能退。

2.4-5.投标人不得擅自转让、变卖或复制招标文件进行投标。

2.4-6招标文件（除第三、四章外）的解释权归招标组织机构，第三、四章-招标内容及具体要求的解释权归采购人。

3、供应商注意事项

3.1询问

3.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向集中采购机构或采购人提出询问。集中采购机构或采购人将在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

询问内容超出采购人对集中采购机构委托授权范围的，供应商应当向采购人提出。

3.1.2 CA 办理及售后服务请咨询陕西省数字证书认证中心股份有限公司及其业务网点：

业务网点 1：西安市长安北路 14 号省体育公寓 B 座一楼

咨询电话：029-88661241

业务网点 2：西安市文景北路 16 号白桦林国际 B 座 2 楼 12 号窗口

咨询电话：029-86510073 转 80211

业务网点 3：西安市高新三路信息港大厦 1 楼客服中心

咨询电话：4006-369-888

3.2质疑和投诉

3.2.1供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内以书面形式向采购人提出。

联 系 人：张磊

联系电话：15891773156

通信地址：杨凌示范区常青路1号

3.2.2供应商对政府采购开评标程序提出质疑的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内以书面形式向集中采购机构提出：

联系电话：029-87036320/87036295

邮编：712100

3.2.3在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、集中采购机构将在收到书面质疑后 7 个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见〘财政部国库司（gks.mof.gov.cn）〙网站〖首页-政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.html

3.2.4供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托代理人提出质疑的，应当同时提交供应商签署的授权委托书。

3.2.5有下列情形之一的，属于无效质疑：

（1）对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、中标结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

（2）超过法定期限或未以书面形式提出的；

（3）缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

（4）质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书）；

（5）针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

（6）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

3.2.6质疑供应商对采购人、集中采购机构的答复不满意，或者采购人、集中采购机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向杨凌示范区财政局政府采购管理科提出投诉。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

3.2.7对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）有关规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

3.2.8对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第 243 条〘诬告陷害罪〙捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第 246 条〘侮辱罪、诽谤罪〙以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

3.3关于信用记录的查询和使用

3.3.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）第二条有关要求，采购人将在资格审查时通过〘信用中国（www.creditchina.gov.cn）〙、〘中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）〙网站对供应商的信用情况进行甄别。

3.3.2对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第 二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

3.3.3供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

3.3.4信用记录核查的截止时点为“资格审查当日”，查询结果将与其他采购文件一并保存。信用记录查询方法及查询结果如下：

（1）信用中国上的信用报告：信用中国首页·信用信息查询框·下载信用报告，点击“下载”或使用截图工具完整截图，打印时切记保留右上方的“报告下载时间”。

政府采购严重违法失信行为记录：中国政府采购网首页·政府采购严重违法失信行为记录名单，将查询结果截图并打印。

3.4关于对中小企业的优惠政策

3.4.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的有关规定，小微企业提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物（不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）参与政府采购活动时对小型和微型企业产品的价格给予 6%-10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。同时，依据该办法第二条第三款规定小型、微型企业所投报的产品如果部分由中大型企业生产或提供的，不享受政府采购价格扣除优惠政策。

3.4.2根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

3.4.3根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（财库[2017]141 号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.4.4参加政府采购活动的中小企业/残疾人单位应提供《中小企业声明函》原件或《残疾人福利性单位声明函》原件。所投产品中有监狱企业生产的产品的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的生产厂商属于监狱企业的证明文件复印件。未提供上述声明函原件/证明文件复印件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

3.4.5实际价格扣除比例以本章《评审要素及分值一览表》中具体规定为准。

### 3.5关于现场踏勘及标前集中答疑

招标公告中明确安排现场踏勘或标前集中答疑活动的，各供应商应在招标公告约定的时间，派技术、预算等相关人员进行现场踏勘、参加标前集中答疑，需答疑的问题各供应商可以口头或书面形式做出。集中采购机构、采购人将共同对各供应商提出的问题进行答复，并对供应商书面提出的问题形成答疑纪要，在网上发布公告。答疑纪要与招标文件中不一致的内容，以答疑纪要为准。凡未参加现场踏勘或集中答疑的供应商，由此造成的偏差由各供应商自行负责。

招标公告中未明确安排现场踏勘或标前集中答疑活动的，各供应商自行前往进行踏勘。

3.6供应商的投标费用自理。

3.7不见面开标

疫情防控期间，为减少人员流动、避免交叉感染，该项目将采取“不见面”开标的形式，投标人无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下：

3.7.1开标当日，请各投标人至少提前半小时登录“不见面”开评标系统， 并按要求及时签到，并保持在线直到评审结束；

3.7.2投标人无需提交纸质投标文件，待采购结果公告后，由中标供应商补交一正一副纸质响应文件（备案用）。

3.7.3唱标过程中，投标人在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子投标文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密投标文件时所用 CA 相同；评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求投标人进行在线澄清。

3.7.4“不见面”开评标系统操作说明详见全国公共资源交易平台（陕西.杨凌）网站〖首页.服务指南.下载专区〗中的《杨凌示范区公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。相关技术问题，请咨询软件开发商：400-998-0000/400-928-0095

3.7.5未中标供应商的得分及排序将以电子邮件方式送达。

4.供应商资格及投标保证金

4.1供应商资格：

作为供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和本次招标的资格要求，并按第五章第3部分内容要求提供文件资料。

4.2投标保证金的提交与退还：

4.2-1供应商须按照下列制定账户，向采购代理机构交纳投标保证金。

单位：杨凌示范区公共资源交易中心

账户：9558832604000159427

开户行：中国工商银行股份有限公司杨陵区支行

4.2-2保证金交纳金额：RMB45000.00元；

4.2-3投标保证金应当于2022年1月5日下午18点前，直接通过金融机构转账交纳到账；

4.2-4供应商未交纳、或者未足额交纳、或者未按规定时限交纳保证金的，将被视为自动放弃投标的权利。

4.2-5保证金的退还

a.中标供应商的保证金，合同签订后5个工作日内无息退还；

b.未中标供应商的保证金，在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

4.2-6供应商有下列情形之一的，已交纳的投标保证金不予退还：

a.在投标文件有效期内，撤回投标文件或者擅自退出投标活动的；

b.中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；

c.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的；

d.供应商交纳投标保证金后，无故不参加投标活动的。

5.投标文件

为满足采购项目归档要求，本项目将采用电子投标文件与纸质投标文件并行的方式，供应商在投标时只须提供电子投标文件，待采购结果公告后，由中标供应商补交一正一副纸质投标文件（备案用）。电子投标文件与纸质投标文件内容不一致时，以电子投标文件为准。

5.1电子投标文件

编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用 CA（数字认证证书）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

5.1.1电子招标文件获取方式：供应商登录〘全国公共资源交易平台（陕西省.杨凌区）〙网站〖首页“电子交易平台”企业端〗后，在〖招标公告/出让公告〗模块中选择有意向的项目点击“我要投标”，成功后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程“交易文件下载”免费下载电子招标文件（*.SXSZF）。

注意：供应商应随时留意可能发布的变更公告，公告中如注明本项目有变更文件，则应从“项目流程“答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

5.1.2电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。软件下载地址及操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省·杨凌区）网站〖首页·“服务指南”下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

5.1.3电子投标文件中需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA”进行盖章。加密和解密应当使用同一 CA，否则将会导致解密失败。

5.1.4电子投标文件同样需要使用上述专用软件进行编制。若电子投标文件签章后，导出的 PDF 文件里看不到签章，请尝试使用查看投标文件工具打开未加密的电子投标文件重新导出。在编制过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商：技术支持热线400-998-0000

5.2纸质投标文件

### 5.2.1纸质投标文件的式样

5.2.1.1采用电子化评审系统的采购项目，其纸质投标文件应从政府采购项目投标文件制作软件中导出（因技术限制导出的页码可能不连贯，该问题不影响投标文件的有效性）。并按第一章《投标邀请函》中规定的投标文件份数要求进行印刷。项目分标段的，应按所投标段分别准备投标文件。

投标文件正副本内容应当一致，若正本内容和副本内容不符，以正本为准。

5.2.1.2投标文件的正本和全部的副本均须打印或用兰（黑）色墨水书写。因字迹潦草或编排混乱导致的不利后果，由供应商自行承担。

5.2.1.3投标文件装订方式：胶订（图纸及特殊文件除外）。

5.2.2纸质投标文件签署

5.2.2.1供应商应按照招标文件第五章《投标文件格式及构成》中指明的要求签字、盖章。

5.2.2.2除对错、漏处作必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删。所做修改处，必须有供应商的法定代表人或被授权人签字或盖章。

5.3投标文件的编制

5.3.1投标文件使用的语言和计量标准

a．投标文件的所有文件、资料、函电文字均须使用中文（通用缩写、代号、名称除外）；

b．投标文件使用的计量单位须使用公制单位（另有规定的除外）。

5.3.2投标文件格式及构成见第五章。未按要求格式要求编制投标文件带来的不利后果，供应商自行承担。

a．招标内容设置若干包的，供应商须以该包的完整内容为单位，选择一个或若干个包进行响应。

b．供应商须依据招标文件的内容要求编制投标文件，明确表达其意愿，对招标文件作出实质性响应。主要包括：

投标函；

开标一览表、分项报价表；

资格证明文件；

供应商概况；

供应商参加政府采购活动承诺书;

投标方案;

退还投标保证金的说明。

详细内容及格式详见招标文件第五章-投标文件格式及构成。

c．供应商必须保证其编制、递交的投标文件内容真实、合法、有效，否则承担相应的法律责任。

5.3.2投标文件有效期

a.投标文件有效期自开标大会之日起计算不得少于90天，否则将被视为无效文件。

b.在特殊情况下，在投标文件有效期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长投保文件有效期的书面要求。供应商书面同意延长投标文件有效期的，其供应商资格、保证金有效期相应延长。供应商也可书面拒绝延长有效期（在规定时限内无应答的视为拒绝），其供应商资格则自动丧失，但保证金无息退还。

5.4投标文件的递交

5.4.1电子响应文件可于投标文件递交截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省·杨凌区）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。递交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省·杨凌区），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，电子化平台将予以记录。

5.4.2纸质投标文件，待采购结果公告后，由中标供应商补交一正一副纸质投标文件（备案用）。

5.5投标文件的撤回、补充和修改

供应商在递交投标文件后，且在投标文件递交截止时间前，可以对所递交的投标文件进行撤回、补充或修改。

5.5.1供应商在投标文件递交截止时间后撤回投标文件的，投标保证金不予退还。

5.5.2对电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

5.6供应商递交投标文件时，出现下列情况之一的，其投标文件将被拒绝接收：

5.6.1误投的；

5.6.2递交投标文件时的供应商名称与缴纳投标保证金时的名称不一致的；

5.6.3逾期提交电子投标文件的。

6.投标报价

投标报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明， 而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

6.1供应商应严格按照《投标文件构成及格式》第二部分《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

6.2投标报价货币：人民币；基本单位：元，精确到小数点后两位。

6.3投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

6.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中其他位置相应内容表述不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

6.5因供应商对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

7.组织开标

7.1集中采购机构组织开标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

7.2集中采购机构将严格按照招标文件规定的时间和地点组织开标，供应商的法定代表人或被授权人可提前登录〘全国公共资源交易网（陕西省“杨凌示范区”）（http://yangl.sxggzyjy.cn/）〙中的〖首页·不见面开标〗系统，并在线签到。

7.3开标时，供应商须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在线自行解密电子投标文件，由电子交易系统进行自动唱标，并将开标一览表的内容公布。

投标供应商不足3家的，不得开标。

7.4开标过程由杨凌示范区公共资源交易中心指定专人记录， 由参加开标的相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

7.5投标供应商对开标过程和开标记录有疑议，以及认为采购人、杨凌示范区公共资源交易中心相关工作人员有需要回避情形的， 应当场提出询问或回避申请，采购人、杨凌示范区公共资源交易中心应当及时处理。

7.6投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

7.7在开标环节出现下列情况之一的，其电子响应文件视为无效文件：

7.7.1供应商拒绝对电子响应文件进行解密的；

7.7.2因供应商自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子响应文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版招标文件编制响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件的；

7.7.3上传的电子响应文件无法打开的；

7.7.4政府采购法律法规规定的其他无效情形。

### 7.8特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，集中采购机构将现场情况及时汇报政府采购监管部门。

8.资格审查

开标结束后，由采购人委派的资格审查小组（由至少3 人以上单数组成，采购人应出具书面授权函，并指定组长）按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）有关规定，对投标文件中的供应商资格证明文件及信用记录进行审查。出现下列情形的，投标文件将被视为无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）未按招标文件要求加盖公章的；

（3）资格审查小组认为供应商的资格证明文件存在疑点，要求供应商现场提供证明文件，供应商不能在规定时限内提供证明文件的；

资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认，并告知无效投标供应商资格审查未通过的原因。

合格供应商不足3家的，不得评标。

## 9.组织评标

9.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;

（2）宣布评标纪律;

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形;

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长;

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰;

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件;

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;

（8）核对评标结果，有本章9.4.2.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告;

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬;

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

9.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（2）现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（3）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（4）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（5）对投标文件进行比较和评价；

（6）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（7）配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（8）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

9.3组建评标委员会

9.3.1为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5 人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。采购预算金额在 1000 万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

9.3.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

9.3.3评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

9.3.4对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

9.3.5评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，杨凌示范区公共资源交易中心应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，杨凌示范区公共资源交易中心应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料， 依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

杨凌示范区公共资源交易中心应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

9.4评标方法和程序

9.4.1评标方法：本项目采用综合评分法

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

9.4.2评标程序：供应商资格性审查通过后，评标委员会依据招标文件的规定，对投标文件的符合性进行审查。审查通过后，评标委员会根据响应程度对合格供应商的投标文件进行综合打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选人。具体程序如下：

### 9.4.2.1投标文件的符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性进行审查。

符合性审查表

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 | 结论 | 未通过原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件项目名称、项目编号、标段（未划分标段的除外） | 投标文件以下三处的项目名称、项目编号、标段无遗漏，且与本项目一致： （1）封面； （2）投标函； （3）法定代表人委托授权书。 |  |  |
| 2 | 投标文件组成 | 投标文件应包含以下内容： - 投标函； - 开标一览表、分项报价表（招标文件未作要求的除外）； - 资格证明文件； - 供应商概况； - 供应商参加政府采购活动承诺书; （6）投标方案; （7）退还投标保证金的说明。 |  |  |
| 3 | 投标文件签字、盖章 | 签字、盖章符合招标文件要求，且无遗漏。 |  |  |
| 4 | 投标文件的语言及计量单位 | 均符合招标文件的要求。 |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 符合招标文件的要求。 |  |  |
| 6 | 投标报价 | 同时满足以下条款： （1）投标报价符合唯一性要求； （2）开标一览表填写符合要求； （3）报价货币符合招标文件要求； （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价； |  |  |
| 7 | 实质性条款响应 | 对招标文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款进行响应。（第四章标注★号的为实质性条款，未设实质性条款时可忽略此项） |  |  |
| 8 | 合同条款 | 完全理解并接受招标文件合同条款的要求。 |  |  |
| 9 | 投标保证金的有效性 | 供应商已提交投标保证金转账凭证复印件并加盖公章。缴纳数额和时间符合招标文件规定。 |  |  |
| 10 | 其他 | 完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或招标文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。 |  |  |
| 评标委员会：（签字或盖章） |  |  |  |  |

9.4.2.2综合比较与评价

评标委员会按《评审要素及分值一览表》中规定的评标方法和标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

出现下列情形的，供应商投标无效：

（1）投标文件报价出现本章第6小节“投标报价”所列需要修正情形，但供应商对修正后的报价不予确认的；

（2）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），供应商不能证明其报价合理性的。

评标要素一览表

| 项 别 | 总分值 | 评审指标及分值 | 评审要素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 |  |  |  |
| 价格 | 20 |  | 最低报价为基准价计20分；其他各投标人的报价按下列公式计算：（基准价/投标报价）X20=报价得分 |  |
| 技术能力 | 25 | 技术 方案 20 | 1.投标文件包含详细的技术方案、要求完整可行，描述详尽，层次清楚，结构合理，按其响应程度计0～5分，无响应说明的不计分； 2、根据本项目中视频监控系统升级要求，要求相应产品配置齐全，数量准确且技术参数清楚、明确，规格、功能一致。完全满足技术要求的，计15分；《视频监控系统升级要求》中标注★的条款不满足技术要求的，每负偏离一项扣1分，15分扣完为止。(参数表中所有标★的项目都要求提供权威机构的检测报告或相关产品彩页）； | 技术分值不得赋满分。 |
|  |  | 技术培训5 | 投标人提供可行的技术培训措施，包括但不限于培训目标、培训总体计划、实施培训方式、培训内容、培训师资配备、总结答疑、培训质量控制计划、常态化培训与考核等；保证采购人相关技术人员也能熟练操作和正常使用相关系统，根据优劣计0-5分，无响应说明不得分。 |  |
| 技术能力 | 14 | 拟派项目团队及人员情况14 | 服务商应提供不少于4人的维护服务团队，团队具备专业资质，能有效保证项目顺利实施及运维。 1、投标人为本项目提供的项目经理为本科及以上学历，且具备信息系统项目管理师、国家信息化安全技术资格认证、网络工程师证书，同时满足得3分，缺一项扣1分，扣完为止。 2、投标人为本项目提供的技术负责人为本科及以上学历，具备高级工程师、国家信息化安全技术资格认证、华为HCIA、IBM-CDA认证、微软MCP数据库认证、通信工程师证书，同时满足得3分，缺一项扣1分，扣完为止。 3、技术工程师：技术工程师具有注册信息安全专业工程师或ORCALE OCP认证或VMware VCP认证，每提供一个得1分，满分3分。 4、运维服务团队：服务团队人员具备高级以上职称，每提供一个得0.5分，满分5分。 评审依据：提供人员身份证、资质证书、2021年以来任意一月的社保证明，复印件加盖供应商公章。 |  |
| 履约保障 | 33 | 本地化服务能力10 | 投标人须具备较为成熟的本地化服务能力，能够对我单位重大活动、事件提供重保服务，根据响应情况计0-10分； |  |
|  |  | 工具配套3 | 投标人提供的工具等相关配套设备性能、质量好，更有利于完成本次项目实施及维护工作，根据优劣计0-3分，无响应说明不得分。 |  |
|  |  | 实施方案5 | 包含详细的实施方案、要求完整可行，描述详尽，层次清楚，结构合理，按其响应程度计0～5分，无响应说明的不计分； |  |
|  |  | 能力保障6 | 为保障本次业务的网络接入需要，投标人提供基础电信业务经营许可证得3分，未提供不得分；投标人提供增值电信业务经营许可证得3分，未提供不得分；复印件加盖供应商公章； |  |
|  |  | 售后保障3 | 投标人提供针对本次项目的原厂商售后服务承诺，得3分，未提供不得分。 |  |
|  |  | 售后服务方案6 | 售后服务方案详细、具体、可行（包括但不限于投标人售后服务承诺、维护机构和组织、售后服务内容与措施、响应时限、售后技术支持能力、应急预案、应急措施等），根据优劣计0-6分，无响应说明不得分。 |  |
| 信誉 业绩 | 6 | 1 | 提供开户银行资信证明的，得1分。 |  |
|  |  | 5 | 提供2019年1月1日以来类似项目的业绩证明文件（即合同及相应的验收文件，二者同时出具方为有效），评审时以业绩证明文件原件扫描件为计分依据， 每出具一份业绩证明文件得1分，满分5分。 |  |
| 商务 响应 | 2 | 2 | 满足商务合同条款要求，并附有条款详细说明的得2分；满足商务合同条款要求，无条款详细说明的得1分；无商务响应的不得分。 |  |

注：1.各种计算数字“四舍五入”保留二位小数。2.评标委员会成员的赋分未按本表规定赋分的，则该成员的打分无效，不计入汇总分。3. 交货、结算等主要条款不满足商务要求，按无效文件处理。4.对小型和微型企业提供本企业制造的货物或提供其他小微企业制造的货物的价格，或由本企业承担工程、提供服务的报价给予 6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；

未提供中小企业声明函的不享受价格折扣；小型、微型企业所投报的产品如果部分由中大型企业生产或提供的，不享受政府采购价格扣除优惠政策。

9.4.2.3推荐中标候选人

评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商列为排名第一的中标候选人。

### 9.4.2.4编写评审报告

评标委员会根据评标情况编制评审报告，评标委员会对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，须报政府采购监管部门处理，并将其评审情况如实计入考核表。

9.4.3对投标文件的澄清

（1）评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时， 可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

（2）依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前评标委员会将按最不利于投标供应商的原则对投标文件做出评判。

（3）评标委员会要求供应商澄清、说明或者补正投标文件应当以书面形式做出。供应商应当在规定的澄清时限内以书面形式提交，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字（或盖章），或者加盖公章。

（4）供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

9.4.4评标保密工作

（1）招标组织机构必须采取必要措施，保证评标工作在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标方法的确定，以及评标过程和结果。

（2）评标委员会成员及全体与会工作人员不得将有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况，泄露给投标人或与评标无关的其他人员，违者依法追究其责任。

9.4.5投标文件属下列情形之一的，按无效投标处理：

a.未交、或未按规定交纳投标保证金的；

b.投标文件延迟递交的；

c.投标文件没有递交到指定地点的；

d.未按招标文件规定要求签署、盖章的；

e.不符合资格证明文件要求的；

f.以他人名义投标的；

g.以围标、串标的手段谋取中标或以其他违法方式投标的；

h.投标文件有效期不符合招标文件要求的；

i.经评委会认定，投标文件明显不符合招标文件要求的技术规格、标准和商务要求的；

j.有重大缺漏项的；

k.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

l.投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

m.投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且不能证明其报价合理性的；

n.不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

9.4.6评标过程中若出现特殊情况，评标委员会可以根据政府采购法和国家的有关规定，提出处理意见，经采购人、招标组织机构同意后做出处理决定。

9.4.7评标过程中，若实际有效响应人不足三家，遵照财政部令第87号第四十四条和陕财办采资（2016）53号文件相关规定执行。

9.4.8 商务标开标后，若投标人的投标报价超出了预算金额或最高限价的，按无效投标处理。

10.定标

10.1定标程序

10.1-1招标组织机构在评标工作结束后，将评标报告送采购人。

10.1-2采购人在收到评标报告后，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，并函复招标组织机构。

10.1-3中标供应商确定后，中标结果在政府采购信息发布媒体上进行公示。投标人对中标公告有异议的，按照《中华人民共和国政府采购法》及财政部有关规定办理。

10.2公示期满后，招标组织机构向中标供应商发出《中标通知书》。

10.3中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排序在中标供应商之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推至第二位。

11.签订合同

11.1采购人、中标供应商须在招标组织机构发出中标通知书之后，洽谈合同条款内容，拟订合同文本草案,并在中标通知书发出之日起三十日内签订书面合同。

11.2招标组织机构应当督促采购人、中标供应商在规定的期限内完成合同签订工作，并对采购合同内容进行审核确认。

11.3采购人应当自合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将合同副本报政府采购监管机关备案。

11.4合同在执行过程中，确需修改、变更时，应当按照相应的审核批准程序办理。

11.5招标文件、投标文件、补充协议等为合同的组成部分，具有同等法律效力。

12.其他

（一）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

（三）招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

第三章  合同标准文本

合同编号：

杨凌示范区政府采购

合同标准文本

公开招标（服务类）

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

鉴证方：

签订日期：    年    月    日

甲方（采购单位）：                ，电话：

### 乙方（供货单位）：                ，电话：

鉴证方（供货单位）：              ，电话：

### 甲乙双方根据    年    月    日             （招标代理机构）                采购项目（项目编号：          ）招标结果及相关招投标文件，经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守：

### 一、下列文件构成本合同的组成部分，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

### 1、本合同书及附件

### 附件1：技术支持和售后服务方案

### 附件2：保密协议

### 附件三：实施方案（格式自定）

### 附件四：验收测试大纲（格式自定）

### 合同条款

### 中标通知书

### 4、投标文件（含澄清文件、修改说明）

### 5、 招标文件（含招标文件补充通知、澄清文件）

### 招标文件与投标文件内容如有冲突，以有利于甲方利益的条款为准。

二、服务内容：格式自定

### 三、交付条件：

（一）交付地点：采购人指定地点。

（二）交付期：自合同签订之日起 	个日历日内完成项目全部内容， 并交付采购人验收合格。

### 四、合同价款

（一）合同总价包括：服务费、其他费用和税费。

（二）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

### 五、款项结算

（一）项目合同签订后  个工作日内支付合同总价款  %的款项；余款作为质量保证金待  年期满后若无任何质量问题或纠纷则全部付清。

（二）支付方式：银行转账。

（三）结算方式：发票（按合同总价直开采购人）供应商持中标通知书、合同、发票，与采购人结算。

### 六、质量保证

（一）保证所供服务应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行，这些标准和技术规范应为合同签订日为止最新公布发行的标准和技术规范。

（二）中标供应商所供服务因侵权而产生的一切后果由中标供应商负责，采购人保留索赔权力。

### 七、违约责任

（一）按《合同法》中的相关条款执行。

（二）供应商未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求的，采购人应当将供应商违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，采购人有权依据《合同法》有关条款及合同约定终止合同，并要求供应商承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据政府《采购法》及相关法律法规对供应商的违法行为进行相应的处罚。

（三）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款规定和本合同约定，中标供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购人会同招标组织机构有权终止合同，依法向中标供应商进行经济索赔，并报请政府采购监管机关依法进行相应的行政处罚。采购人违约的，应当赔偿给中标供应商造成的经济损失。

### 八、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、合同一式6份，采购人2份、中标人2份；招标组织机构、政府采购管理机构各1份。

3、如本合同有未尽事宜，以招标文件为准，招标文件未做要求的，由双方依法订立补充合同。

4、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向咸阳市行政仲裁机关申请仲裁或者向杨陵区人民法院提请诉讼。

5、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

6、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

| 甲 方 | 乙 方 | 鉴 证 方 |
| --- | --- | --- |
| （盖章） | 中标供应商全称 （盖章） | 招标代理机构全称 （盖章） |
| 地址： | 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： |
| 被授权代表：（签字） | 被授权代表：（签字） | 承办人：（签字） |
| 电话： | 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： | 传真： |
|  | 开户银行： |  |
|  | 帐号： |  |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

- 招标内容及具体要求

# 一、项目概述

## （一）背景

近年来公安信息化应用发展突飞猛进，科技信息化应用地位和作用越来越重要。杨凌示范区公安局信息化应用系统建设规模也在逐年增加，目前已建公安信息网、视频专网等网络，视频监控系统、视频联网共享平台等业务系统，以及各类机房，基础设施等。形成了较为完善的公安信息化应用体系，为杨凌公安执法办案和社会治理发挥巨大的作用。

## （二）现状与差距

杨凌示范区公安局科信部门现管理机房2处，网络类型有公安信息网、公安视频专网、电子政务外网、电子政务内网、互联网等其它网络，应用系统30多个，应用服务器135多台，存储30多台，前端摄像头759台，pc终端1000多台，无线通信设备300多部，无线通信基站3个，无线图传基站1个，无线应急通信及无线图传车1辆。

随着信息化应用程度的加深，各业务系统运行维护压力也越来越大，主要表现在：

1、信息化建设发展不平衡。由于信息化建设资金投入比较大，且运行维护成本较高，信息化建设目前只停留在满足当前业务需求层面。

2、网络规模越来越大，网络点位分散、架构复杂、维护工作量大，各类网络的可靠性和安全性难以保障。

3、运维管理手段落后，各类应用系统运维仅仅依靠系统质保期内厂家运行维护，质保期满后运维无法继续保障，导致应用系统故障发生时，维护难度增大。

4、信息化管理人员技术有限，很多设备故障不能及时排除解决，设备故障发生后采购流程时间较长，影响应用系统恢复。

5、自2012年起杨凌示范区公安局开展视频监控系统建设，一期建设376路，二期建设400路，现存视频监控系统759路。截至目前监控系统已使用超过5年以上，由于自然损耗、工作环境不稳定、线路变动、系统扩容、建设年限等原因，导致系统复杂维护难度大。整个视频监控系统长期处于亚健康状态，累计故障节点多、问题繁杂，前端点位在线率和完好率低，整个系统的使用效率不高。

为了维护杨凌示范区公安局信息系统可靠运行，提高工作效率，节约信息化成本，减少故障发生。按照信息化系统运维趋势，引进专业的信息化系统维保公司对现有设备进行维护势在必行。通过运行有效的管理维护服务，来提升信息系统的服务效率，协调各业务应用系统的内部运作，改善网络信息系统部门与业务部门的沟通，提高服务质量。结合现有的环境、组织结构、IT资源和管理流程的特点，从流程、人员和技术三方面来规划网络信息系统的架构。将信息化系统的运行目标、业务需求与IT服务相协调一致。

2020年我局通过政府采购的模式，引入运维公司，采取购买服务的方式对我局信息化系统进行1年的运维，取得一定成效，但因存在视频监控前端老旧设备数量较大，视频监控平台版本低功能不强的客观因素，所以没有较好的解决上线率低和智能化应用水平不高的问题。为了改变当前落后的现状，按照局党委关于视频监控系统运维的意见，决定在不追加投资的情况下，一次采购3年运维服务，通过更换前端视频监控摄像机和升级视频监控平台，提高视频监控系统在线率和智能化应用水平。

## （三）投资及资金来源

杨凌示范区公安局信息化项目运行维护服务项目总投资估算为228万元，资金来源为政府投资。

## （四）运维依据

项目要求参照国家相关政策标准、国际IT服务管理标准、ISO质量体系以及相关文件进行运维，主要依据但不限于如下文件：

《中华人民共和国网络安全法》

《陕西省“十三五”信息化规划》

《陕西省电子政务基础资源共享实施办法》

《陕西省省级电子政务重点建设项目运行维护服务总体要求》

《陕西省网络与信息系统突发事件应急预案》（陕信发〔2006〕54号）

《电子政务标准化指南》（第二部分工程管理）

《公共安全视频图像信息联网共享应用标准体系（2017版）》；

《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》国家标准（GB 35114-2017）；

《信息安全技术网络安全等级保护要求》GB/T 22239-2019；

《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》国家标准（GB/T 20271-2006）；

《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》国家标准（GB/T 25724-2017）；

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》国家标准（GB/T 28181-2016）；

《公安视频图像信息应用系统》(GA/T 1400-2017);

《公安视频图像分析系统》（GA/T 1399-2017）;

《加强公共安全视频监控建设联网应用工作方案（2015-2020年）》（发改办高技〔2015〕2056号）；

《陕西省公安厅关于印发<陕西省公安视频图像信息联网与视频图像信息共享平台建设工作任务书>的通知》；

《陕西省公安视频图像信息联网及视频图像信息共享平台对接规范》；

《陕西省公安视频图像信息联网与共享平台建设工作任务书》(陕公科信〔2016〕50号)；

《陕西省公安厅关于进一步加强全省公安视频图像信息联网与共享平台建设工作的通知》（陕公传发[2016]181号）；

《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）—视频接入部分》（公信通[2011]5号，2011年1月份）；

《机动车号牌图像自动识别技术规范》(GA/T 833-2016);

公安部关于进一步加强公安机关内部视频图像信息资源整合与共享工作的通知》（公传发〔2015〕582号；

《关于印发陕西公共安全视频监控建设联网应用工作总体方案》的通知（陕综治办字〔2017〕14号）

GB/T 28827.3-2012 ITSS信息技术服务运行维护通用要求

GB/T 19001-2000 质量管理体系要求

《ISO/IEC 20000-1:2005，IDT》信息技术 服务管理 规范

《ISO/IEC 20000-2:2005，IDT》信息技术 服务管理 实施指南

《ISO/IEC 27001:2005，IDT》信息技术 安全技术 信息安全管理体系 要求

《杨凌示范区公安局网络与信息安全应急预案》

《杨凌示范区公安局通信保障应急预案》

# 二、商务要求

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》及国家、陕西省和杨凌示范区现行有关法律法规执行。

1、 本次招标运维服务，服务期限为3年，均应来自招标文件所规定的合格提供商。

2、运维提供商在本项目运营服务过程中形成的软硬件资产及数据等资源，在合同服务期满后均为采购人所有。

# 三、运维服务需求及内容

根据杨凌示范区公安局信息化运维要求，运维服务主要分为硬件维护、网络安全、内外部视频监控平台及设备维保、现场服务、培训服务、应急维护需求等方面。负责常规作业，日常巡检，定期提供数据中心运维的日常事务处理，完成现场最紧急和重复性较大的日常事务。

每个部分的需求和具体要求如下：

## （一）硬件维护需求

硬件维护需求主要包括以下内容：

1、机房环境维护：担任供电设备、柴油发电机设备、UPS（含电池组）、消防系统、空调系统、监控门禁、动力环境监控系统、无线通信基站（PDT/LTE）、无线图传基站等维护项目的检查、督导及维护工作；

2、网络技术支持与维护：数据中心机房、大数据局创新园机房、6个派出所、看守所、执法办案中心、特警支队办公楼以及社区警务室等场所公安信息网络、视频专网、电子政务外网、互联网和音视频系统进行日常维护，负责网络系统的日常运行维护、线路敷设、技术保障、故障处理；

3、终端维护：负责示范区公安局办公楼及所属各单位所有计算机设备、打印机、传真机、网络设备、安全设备等，以上设备的软硬件安装、故障维修、网络调试、病毒防护，保障设备的正常运行（不包含硬件更换）；

4、备件维护：根据需求，合理建立各类网络设备和摄像头产品的备品备件库，各类备件原则上性能不得低于现有运行设备。服务期内提供服务器电源、服务器RAID卡、光端机、收发器的备件服务，免费提供空调过滤网、尾纤、6类网线、水晶头等部件及耗材；

5、参与制定并完善IT软硬设备、网络的维护规范流程、应急预案及各类管理制度。

## （二）网络及安全运行的需求

负责网络系统的日常运行维护、线路敷设、技术保障、故障处理。提供强有力的合理优化和安全保障。保证设备的正常运行，维护主要业务系统的安全，应对各种网络攻击，充分利用现有设备提供灵活且高效的网络通讯及信息服务，同时抵御和发现网络攻击，并且及时提供跟踪攻击的有效手段。

## （三）视频监控的运维

自2012年起我局共建设道路视频监控759路，对于监控设备运行状态要做到实时发现问题。

一是对前端设备的运维，计划更换前端视频监控设备300台。根据实际工作情况，完成150个监控设备箱更换任务（监控箱喷涂应按照甲方要求实施），及759路监控设备箱的门锁更换。卡口、微卡、龙门架的补光灯及触发设备等全部附属设备。

二是对示范区公安局治安防控视频监控平台和视频联网共享平台进行维护升级，升级后的平台确保将前端视频监控点位上传至平台侧，同时与省上公安视频监控平台进行数据对接，能独立完成系统调试、策略配置。并对现有视频监控存储空间进行扩容，确保新增加270路监控点位存储30天以上，30路存储时间至少90天以上。

需做好视频监控系统运行维护保障工作，并做好备品备件准备工作；759路前端道路视频监控点位发生故障时要及时协调供电局、网络运营商及设备厂商进行处理解决，负责定期对长期未解决故障点位跟踪问题处理进度，认真记录故障原因并形成报表清单，同时负责报送甲方审核通过后对相应网络运营商和供电局进行相应费用考核。如遇网络运营商线路在规定时间内无法连通，还需承担故障线路的更换服务（该项费用单独签订补充合同）。

本次项目以杨凌示范区2012年以来所建视频监控系统为基础，包含所有的前端设备和视频监控系统。

## （四）系统安全服务需求

负责处理各类安全设备、网络设备、服务器设备、存储设备、PC及周边硬件的性能监控、配置优化。负责应用系统和PC终端的防毒、杀毒、漏洞扫描及修复、系统升级、病毒库升级以及各类高危信息发布等，维护各类数据安全。

## （五）现场服务需求

### 1、现场服务主要包括以下内容

（1）需派具有独立工作能力和经验的工程师实行7×24小时常驻现场服务，根据系统运维服务需要进行支持，确保整个系统高效、安全、稳定的运行，同时负责协调技术、人员安排、项目管理及进度控制等事宜。

（2）必须遵守杨凌示范区公安局的管理和工作要求，在关键时点，节假日或系统升级后第一天上班等，需要严格遵守运维值班制度,避免出现问题得不到及时解决。

（3）根据实际工作情况，每月召开一次“服务质量评估”例会，向杨凌示范区公安局相关负责人员以报告形式总结当月服务工作及下月工作安排。

（4）在保障重大活动、重要节日等之前，对所需提供保障服务的系统设备进行一次专门的、全面的系统健康检查，并出具详细的巡检报告，及时排除安全隐患。保证重大活动、重要节假日期间等设备稳定运行，增加不少于3人现场值守，参加护网工作。

（5）对于视频监控系统运维，应提供供电、网络、设备运行状态记录的日、周及月台账，为杨凌示范区公安局考核提供依据。

（6）对示范区公安局数据中心机房、大数据局创新园机房、6个派出所、看守所、特警支队办公楼、执法办案中心等场所各种网络进行日常维护，严格按照规范对各单位网络综合布线进行运维。

## （六）培训服务需求

根据实际工作需要，对杨凌示范区公安局技术人员、业务系统使用人员、相关操作人员集中进行系统软硬件相关技术培训，使其具备系统日常运行维护所需的技能，并提交掌握系统操作所需要的培训资料。

## （七）应急维护需求

信息系统在运行过程中一旦出现紧急重大问题，导致不能正常运行的情况，就需要启动售后服务应急预案，以保证业务的正常进行。

### 1、应急预案目标

根据需求，协助公安机关更新信息系统应急预案，每季度组织不少于1次的应急预案演练工作。

### 2、应急预案具体措施要求

如出现紧急重大问题的情况，按照应急预案在最短时间内作出故障响应，第一时间由驻现场维护人员启动备份系统，同时将指派具有解决故障能力的工程师解决问题。

在问题得到解决、系统恢复工作后，回顾并整理该事件的各种相关信息，尽可能地把所有情况记录到文档中，并完成《紧急事件处理结果报告》，提交《紧急事件处理结果报告》。

# 四、运维范围

针对目前的需求，确定杨凌示范区公安局信息系统运行维护服务主要包括以下方面的内容：服务器、网络设备、网络安全、PC终端以及视频监控平台及视频前端等设备。

设备主要分布在示范区公安局数据中心机房、大数据局创新园机房、6个派出所、看守所、特警支队办公楼、执法办案中心及社区警务室等；视频监控设备分布在杨凌示范区辖区。

信息系统服务主要是对现有的信息系统基础资源进行监控和管理，协助及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，从而创建一个可知可控的IT环境，保证我们信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。

# 五、服务要求

## （一）服务时间要求

全年无休服务，服务提供方需提供7×24小时畅通的服务支持渠道，能根据故障等级，在规定时限内，提供专业的响应和技术支持。

1、事件分级

事件等级示例：S1级、S2级、S3级、S4级。

S1级：实时业务系统中断，全部用户无法访问。

S2级：实时业务系统出现性能下降、非实时业务系统业务中断、部分用户无法访问。

S3级：个别用户不能访问服务（其他用户可以）、 部分用户访问变慢。

S4级：个别配置项失效，不影响正常业务。

确定事件影响度

| 影响度 | 说明 |
| --- | --- |
| 高 | 所有系统用户无法正常工作 |
| 中 | 部分系统用户无法正常工作 |
| 低 | 单个系统用户无法正常工作 |

确定事件紧急度

| 紧急度 | 说明 |
| --- | --- |
| 高 | 实时业务系统中断 |
| 中 | 实时业务系统性能下降或非实时业务系统中断 |
| 低 | 系统部分IT组件/配置项出现故障，但不影响业务系统 |

根据事件的影响度和紧急度确定事件的优先级，事件优先级分为四级

| 优先级 |  | 影响度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高 | 中 | 低 |
| 紧急度 | 高 | 1级 | 2级 | 3级 |
|  | 中 | 2级 | 3级 | 4级 |
|  | 低 | 3级 | 4级 | 4级 |

2、故障恢复时间

| 故障级别 | 响应时间 | 问题定位时间 | 故障恢复时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 15分钟 | 4小时内 | 8小时内 |
| S2 | 15分钟 | 8小时内 | 24小时内 |
| S3 | 30分钟 | 12小时内 | 48小时内 |
| S4 | 30分钟 | 24小时内 | 72小时内 |

备注：

1.若发生问题驻场工程师无法解决，则由二线工程师协助解决，S1/S2级别故障二线工程师到场时间不超过两小时，S3级别故障在远程协助无果的情况下，四个小时内到场，S4级别故障在远程协助无果的情况下，一个工作日内到场。

2.故障恢复时间为硬件设备、软件（包括操作系统、数据软件、支持软件）的故障修复时间。

## （二）服务原则

在提供信息系统运维服务时，要根据需求情况和要求，遵循下述基本原则：

1、以保证信息系统稳定正常为目标，全力保障所维护设备的正常运行为最高指导原则；

2、统一组织管理和调度针对运维项目的技术资源，保证在需要时能提供符合要求的人员和设备支持；

3、以单一的接口保证双方的沟通能够简捷有效，并易于落实责任；

4、建立快速响应机制，保证在特殊情况下，能够通过快速机制提供响应；

5、通过责任到人、过程监控制等保证服务的效率和质量。

## （三）服务交付成果

- 1、服务资料交付

要求运维提供商必须主动和杨凌示范区公安局主管部门及时沟通服务情况，按时提供年度服务方案和服务计划、年度服务总结报告（包括服务年度内技术服务总结报告和建议）；定期提供服务季报、年报（报告内容应包括维护服务内容、工作性质及服务时间统计、维护工作分析及评价并提供合理化建议），并对每一次重大故障和问题的原因、解决办法、完成情况等形成报告，详细记录故障时间、故障类型、处理时间、解决方法、维护质量、预防措施和维护人员等信息。每次维护工作结束时，运维工程师要详细填写维护报告3日内报送，并填写有关部门的意见和签字确认。在服务开始前提供相关服务的季报、年报和专题报告等所有文档的样本。

要求每年度建立一次详细的维保设备（系统）服务档案，内容包括有系统详细配置、双方人员信息、系统维护记录、系统变更情况等信息，并根据实际情况，随时更新信息。

1、每次故障处理时，填写《现场技术服务申请表》，故障处理后提交《故障处理报告》等服务记录，记录故障的现象、处理的过程、更换备件的情况，并记录更换备件的原型号和现型号，双方签字。

2、第一次到现场巡检时，须建立所有保修设备（系统）的详细配置清单；每次巡检填写《巡检服务申请表》，巡检后提交《巡检报告》，记录设备的运行情况，出现过的问题和解决的办法，设备的配置变动情况等。

3、按要求提供常用资料文档。

在实施硬件维保服务过程中，要遵守操作的标准化和规范化，推出文档管理办法，提供的相关文档如下：

| 《现场服务报告》 | 《配置审查报告》 |
| --- | --- |
| 《系统巡检报告》 | 《配置变更报告》 |
| 《健康检查报告》 | 《系统测试报告》 |
| 《运维诊断报告》 | 《远程诊断报告》 |

- 2、质量管理指标

全年运维服务事件响应率100%，运维事件响应及时率≥98％，事件发现及时率和事件总体解决率≥95%（排除不可抗力因素，如地震、洪灾、市政封闭施工、电网改造、人为偷盗等，不可抗力因素一事一议）。

从用户申告故障到服务响应，时间要求小于10分钟。

驻现场技术人员不能解决，需远程人员到达现场支持时，远程人员到达现场时间不超过2小时，从用户申告到故障解决持续时长限制在3小时内，视频监控系统限制在5小时以内。

要求服务提供方对运维事件级别制定故障解决的时限。故障解决时限是指从用户申告故障，到恢复业务的时间间隔。

①用户满意度指标

运维服务不满意投诉每半年不超过运维维护任务的5%，全年用户满意度调查≥90%。

②可用性指标

（A）机房温度范围23±2℃，相对湿度40%-60%。

（B）中心供配电系统动力输出连续稳定、无闪断，输出电压保持在220±5V,机房UPS不间断电源可用。

（C）中心气体消防系统保持正常可用状态，中心安防系统可用率≥98%。

（D）公安信息网网络系统连续工作无中断，骨干网络可用率≥100%；视频专网网络可用率≥95% 。

（E）服务器、虚拟机、存储及核心平台软件运行正常，承载业务系统工作连续无故障，数据完整、安全可用。

（F）不因供配电、空调等机房环境的影响，导致业务系统崩溃、中断，以至发生数据丢失等严重事件。

（G）按照省厅视频联网共享考核目标，开工3个月内公安自建视频监控联网率应达到90%以上，完好率达到95%以上，视频监控图像数据治理达到100%，漏洞修复达到100%，“一机一档”完成率达到100%。（去除不可抗力因素点位，如地震、洪灾、市政封闭施工、电网改造、人为偷盗等，不可抗力因素一事一议）

具体考核如下：

考核金额：指去除软硬件和备品备件成本，对剩余费用进行考核。

考核标准：开工3个月后统计视频监控联网点位和完好点位（去除不可抗力因素点位，如地震、洪灾、市政封闭施工、电网改造、人为偷盗等，不可抗力因素一事一议）。对视频监控联网率和完好率指标按照季度末进行得分考核。每月对视频监控联网率和完好率进行查验以及时限故障修复，修复结果作为季度考核的重要参考。同时杨凌示范区公安局赋权对故障点位涉及的相应网络运营商和供电局进行相应费用考核。

计算公式：按照百分制得分。每季度末进行考核，并按照公式(实际视频监控联网点位/排除不可抗力因素点位之外的总点位*90%)*(实际视频监控完好点位/排除不可抗力因素点位之外的总点位*95%)*100计算进行相应得分。

如遇突发情况，可按照杨凌示范区公安局要求完成的时限时间，通过上述指标进行考核，考核结果纳入季度考核中。

清算：年终进行统一记录，每年的清算得分为四个季度考核结果之和/4。第三年服务结束后，对三年服务进行统一清算，并在第三年结算费用上进行统一扣除。扣除服务费用=（实际中标金额-软硬备成本）-（实际中标金额-软硬备成本）/4*（每年百分制得分之和/100）。

③规范性

（A）服务提供方组建专业运维服务团队，团队人员由相关专业工程师组成，并通过甲方的资格审查。

（B）机房环境干净整洁，光缆割接、测试等专业工具齐备。设立明确的人员岗位职责，制定严格的管理制度、详细的操作指南。人员持证上岗，工作日志准确、详实、清晰完整。

（C）形成例行的工作报告制度，即形成周报、月报、系统评估报告、其他不定期报告（如重大事件的请示报告）等制度，制定应急响应方案等。

（D）建立形成符合国家、陕西省运维服务标准的服务体系规范。

④安全性

服务提供方建立常态化的风险防范措施、安全保密制度，经常性开展安全保密教育和培训，经常性检查和评估所有信息安全防护系统及相关制度规范的有效性，制定专项应急预案并定期进行演练。对出入人员、托管设备、计算机终端、移动介质等管理办法切实可行。示范区电子政务网络不因病毒、木马等因素发生大面积瘫痪，未发生敏感和涉密信息泄露等恶劣事件,信息安全事件投诉每年不超过2次。运维企业应自觉接受杨凌示范区公安局的不定期安全检查及运维驻场人员的谈话制度。

支付方式：第一年支付全部76万款项，第二、第三年运维服务期开始支付50%款项，剩余50%款项在考核后根据考核情况支付。

- 3、服务团队要求

服务提供方需建立完整可靠的项目组织机构，保障信息系统在维护期内正常运行。服务团队严格遵守运维管理方相关的保密规定。

（1）一线驻场人员

提供不少于2名技术运维服务人员现场驻场，并提供7*24小时的驻场服务，其中为确保达到视频监控联网率、完好率指标，二线人员不限人数，积极配合现场驻场人员完成相关工作。一线驻场人员负责日常巡检、故障处理及服务需求响应，重要且不常发生的事务则由二线技术支持团队定期或不定期地同驻场人员一起完成；一线驻场人员应提供不少于3年运维工作经历证明。

（2）二线支持

不需驻场，组建不少于10人的二线团队，根据需要提供定期或不定期的技术支持。二线团队应由多个技术领域的资深技术专家组成，领域包含：项目管理、服务管理、服务器、存储、网络、操作系统、数据库、备份、机房环境、强电等。从技术能力和经验上讲，二线资深技术专家要强于驻场人员，加之以多名资深专家组成团队的形式提供服务。对现场特定的事务进行有针对性的支持，和一线人员的工作互补，以实现整体运维服务的价值。

（3）为确保运维服务质量，保证故障在最快时间解决，本项目对一、二线团队资质提出要求：

| 名称 | 要求 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 一线项目经理 | 信息系统项目管理师/PMP | 1 |
| 一线驻场工程师 | HCNA/HCIA/HCIE/网络工程师 | 1 |
| 二线运维工程师 | 信息通信网络维护 | 1 |
| 二线网络工程师 | HCIE/网络工程师 | 1 |

（4）服务保密要求

服务提供商还需与杨凌示范区公安局签署数据保密协议，严格遵循保密协议。供应商工作中使用台式电脑、笔记本电脑等电子产品由供应商提供，供应商技术人员在示范区公安局授权下按照工作要求使用，严禁未经同意将工作用机带出办公场所。凡涉及我局的所有资料等信息不得向第三方泄露，维护过程中如需涉及我局系统的数据信息，由运维单位提出书面申请，必须经过示范区公安局相关负责人许可。维护工作的数据信息（无论是打印或介质上的数据信息）不得带离工作现场，不得随意拍照、复制和传播。离职运维技术人员应按照示范区公安局保密规定执行。

- 4、运维服务工具要求

在服务期内，要求运维提供商通过服务平台软件来实现本项目的各项工作，包括流程管理、服务统计及统一展现等；备有光缆割接、测试，网线压线钳、电工等专业工具及防护用具；自备维护交通工具（有正规合法手续和保险的车辆）。

# 六、视频监控系统升级要求

## （一）平台及视图库系统

| 序号 | 设备/系统名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频图像信息应用管理平台 | 1、平台支持用户名密码登录和公安数字登录等方式，使用国产密码算法；支持500个用户并发登录； 2、平台支持点位周边搜索，在地图上自由选择当前等点位周边点位，并支持对所选点位进行预览、回放、收藏、定位到资源树及查看属性； 3、支持即时回放功能，即时回放过程中支持控制回放时间及画面，支持针对即时回放画面进行抓图、回放、视频增强、音频播放、对讲、录像保存、播放控制、单帧倒退及单帧前进； 4、支持分享点位至指定用户，并支持设置点位分享有效时间。接收到点位的用户可在移动设备上进行点位查看； 5、支持录像分段回放功能，可以将录像文件等分成多个片段同时回放，通过分割点的图像差异，快速确定回放关键录像时段； ★6、支持级联管理，支持配置数据级联上下级域，并支持查看下级、本级及上级域的运行状态；基于GB/T 28181等联网标准实现视频监控平台间的级联、互联功能，支持多平台多层次级联，实现平台之间的跨域互联互通与资源共享，具备高度的开放性与灵活性，为各行业视频监控业务提供高效易用、可靠灵活的解决方案。支持协议版本：GB/T 28181-2011，GB/T 28181-2016安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。 7、支持资源级联共享，支持将本级域或下级域中的卡口、人脸点位、人体点位资源共享给选中的其它域； 8、平台支持数据级联共享，支持将本级或下级域中的卡口、人脸、人体抓拍数据推送至其它域实现级联共享； 9、支持多屏播放，支持切换画面为1、4、9、16分屏，支持画面以4:3或16:9展示，支持全屏播放； 10、平台支持本级监控通道数6000路，车级车道数2000路；视频级联接入通道数20000路； 11、支持视频预案的添加、删除、编辑、执行，支持设置预案名称、画面数、轮巡间隔； 12、支持单画面及多画面播放控制，支持画面倒放、逐帧倒放、逐帧前进，支持调整画面播放倍速，支持1倍、2倍、4倍、8倍、16倍快速播放，也支持1/2、1/4、1/8、1/16倍速慢放，支持高倍速回放的点位还支持32倍、64倍播放；支持多屏播放，支持切换画面为1、4、9、16分屏，支持画面以4:3或16:9展示，支持全屏播放； 13、支持人脸、人体、车辆等结构化数据、特征值、图片的实时级联； ★14、支持点位周边搜索，支持对所选点位进行预览、回放、收藏；支持以指定位置为中心，自动搜索周边监控点并进行视频追踪；支持框选、圆选、线选、多边形选等多种方式进行地图空间查询；支持导入多图层地图数据和业务资源； 15、支持平台设备管理功能，含设备管理、通道管理、组织管理、设备权限管理等设备相关联的应用授权； 16、可实现车辆及人脸查看查询功能。 | 套 | 1 |
| 2 | 视频图像信息数据库平台 | ★1、支持基于视图库标准协议（GA/T 1400）进行人脸、车辆、人体数据的采集、级联和共享； 2、支持人脸、人体、车辆等结构化数据、图片的跨网摆渡； 3、支持对监控点、卡口属性监测服务，进行国标编码、经纬度和时间差的监测； 4、支持对人脸、车辆抓拍数据的监测服务，进行数据量、图片访问、图片质量、车辆识别、数据有效性、数据一致性的监测； 5、支持数据质量趋势分析和数据质量报表； 6、支持按公安部考核规范，提供对上自检报表和对下考核报表，一方面对本级的情况进行自检，另一方面为对下考核提供数据支撑； 7、支持与上下级视频图像信息数据库平台对接。 | 套 | 1 |
| 3 | 通用 服务器 | CPU：≥1颗处理器，单颗核数≥10核，单颗主频≥2.4GHz； 内存：≥64G DDR4； 硬盘：≥2块 1.2T 10K 2.5寸 SAS； 网口：≥2个千兆电口； 配置SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10； 配置550W（1+1）冗余电源； 含操作系统； | 台 | 2 |
| 4 | 融合大数据服务器 | 1、单节点支持不少于20亿数据的存储； 2、单节点支持不少于50个用户并发，查询检索效率不低于4亿条数据/s； ★3、支持关联人脸、人体、车辆进行综合查询； 硬件规格： CPU：≥2颗处理器，单颗核数≥10核，单颗主频≥2.4GHz； 内存：≥256G DDR4； 硬盘：≥240G SSD*1（系统）+240G SSD*1 + 480G*6 SSD + 4T*4 SATA ； 网口：≥2个万兆光口，≥2个千兆电口； 其它接口：USB≥2个，VGA≥1个； 配置550W（1+1）冗余电源，支持冗余电源模式，电源支持热插拔，不影响系统应用； | 台 | 1 |
| 5 | 数据云存储 | 1、支持≥两颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB； 2、支持≥4个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口，可增扩2个SSD固态硬盘； 3、支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能； 4、支持≥24块SATA/SAS硬盘，并支持≥11级扩展柜级联扩展； ★5、一套云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储； ★6、支持视频直存技术，兼容标准码流，视频流写入云存储设备，能够直接接入支持GB/T28181-2011、GB/T28181-2016、ONVIF、RTSP、PSIA 标准的前端设备； ★7、支持 《公安视频图像信息应用系统》中的GA/T1400协议； 8、支持按毫秒级自定义时间段进行视频精准检索、回放、下载，回放支持豪秒级定位回放、关键帧回放、回放暂停、倍速快放、慢放等； 9、支持IPV4/IPV6双栈，支持iscsi、samba、nfs、cifs、ftp、afp协议； 10、配置存储容量≥192TB； 11、支持对现有存储服务器进行统一管理、分配。 | 套 | 1 |

## 前端系统

| 序号 | 设备/系统名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万 AI智能星光级枪机 | ★1、配置双镜头、GPU芯片；设备支持上下双通道镜头，上通道内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳；下通道定焦全彩镜头，满足低照度下的监控需求；上通道传感器类型：不小于1/1.8" CMOS；下通道传感器类型：不小于1/2.8" CMOS； 2、最低照度彩色不大于0.001lux，黑白不大于0.0001lux； ★3、配置至少4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像； 4、通道一主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，通道二主码流分辨率不小于1920x1080@25fps； 5、视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG； 6、支持不少于1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 7、支持硬件故障及图像质量诊断报警功能； 8、支持智能资源模式切换：全结构化、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件； 9、支持人脸比对，比对准确率不低于99%； 10、含电源适配器及支架； 11、支持IP67。 | 台 | 200 |
| 2 | 双400万全彩全景智能球型摄像机 | ★1、配置双镜头、GPU芯片；支持输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像；全景通道传感器类型：1/1.8＂progressive scan CMOS，焦距4mm；细节通道传感器类型：1/2.8＂progressive scan CMOS，焦距4.8mm~110mm，≥23倍光学变倍； 2、视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米；设备支持可见光补光； 3、支持最低照度彩色不大于0.0002Lux，黑白不大于0.0001Lux； 4、支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°； 5、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； ★6、支持循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪； 7、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； ★8、支持定位联动功能，在全景视频图像中点击或者框选任意区域后，细节视频图像可将该区域处于视频图像中央； 9、支持二维码功能，在IE浏览器下，可通过手机扫描预览界面上的二维码获取设备资料； 10、支持跟踪报警功能，可对监视画面中的多个目标进行跟踪，并可显示移动目标的属性；当移动目标进入监视画面时可报警上传，离开监视画面5s后解除报警； 11、支持不少于1个RJ45 10M/100M自适应以太网口； 12、含电源适配器及支架； 13、支持IP66； 14、球型摄像机尺寸不小于7寸。 | 台 | 100 |

## 存储系统

| 序号 | 设备/系统名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络存储 | 1、支持≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥128GB, 内置SSD固态硬盘，配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇; 2、支持≥2个千兆网口，可增扩≥6个千兆网口，支持≥2个万兆光口（标配光模块）； 3、支持接入2T/4T/6T/8T/10T/12T SATA/SAS硬盘；支持SATA和SAS混插，支持不同品牌的硬盘混插； 4、支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储； 5、支持ONVIF、PSIA、TCP/IP、SIP、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP等协议； 6、支持对视音频、图片、结构化数据、对象等文件进行混合存储，并可通过http和https方式下载； 7、含48块6T企业级SATA硬盘； | 台 | 3 |

第五章  投标文件格式及构成

1.投标文件构成详见第二章5.3.2-b。

2.投标人应认真审阅本章内容，并参照格式要求编制投标文件。凡未按格式要求编制投标文件而造成的不利后果，由投标人自行承担。

3.投标文件的正、副本必须按照要求编制，凡正、副本不相符的，以正本为准。

杨凌示范区政府集中采购项目

投标文件

（正本或副本）

项目名称:杨凌示范区公安局信息化项目运维服务采购项目

项目编号:YL-2021-000054-4

供 应 商：

时    间：

目    录

第1部分  投标函

第2部分  开标一览表

第3部分  资格证明文件

第4部分  供应商概况

第5部分  供应商参加政府采购活动承诺书

第6部分  投标方案

第7部分  退还投标保证金的说明

第1部分  投标函

| 致：杨凌示范区公共资源交易中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  |  | 职 务 |  |  |  |  |
| 投 标 与 声 明 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 文件编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 被授权人 |  |  |  |  | 职 务 |  |  |  |  |
|  | 递交投标文件 |  |  | 正本 1 份、副本 份 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交纳保证金 |  |  | RMB： 万元。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 作为投标人郑重声明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | 依据招标文件的内容要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B | 已详细阅读和核实全部招标文件内容,完全清楚和知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的所有权利。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C | 同意提供与本次招标采购活动相关的其他任何证据和资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D | 完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评审结论及中标结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E | 如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行约定书规定的责任和义务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F | 本投标文件自开标大会之日计算有效期为 天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有关本次招标的所有联络函电，请按下列方式联系： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 电话/传真 |  |  |  |  |  |  | 联 系 人 |  |  |  |
| 网 址 |  |  |  |  |  |  | 手机号码 |  |  |  |
| 投标人 |  |  |  |  | 法定代表人或被授权人 |  |  | 签署日期 |  |  |
| （公章） |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  | 年 月 日 |  |  |

第2部分 开标一览表

2.1开标一览总表

投标供应商：                                                                                   单位:元（精确到小数点后两位）

| 项目名称 报价内容 | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务费 | 税费 | 其他费用 | 合计 | 服务期 |
| 杨凌示范区公安局信息化项目运维服务采购项目 |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

注：1、A、B、C、D栏须填写阿拉伯数字，E栏须填写服务期；

- “合计（大写）”栏须填写大写报价金额。

2.2分项价格表

投标供应商：                                                          RMB元

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务项目 | 是否小微企业 |  | 数量 | 单价 | 总价 |

注：1、监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

2、“是否小微企业产品”一栏若有漏报，将被视为“非小微企业产品”。

3、表格空间不足时，可自行扩展。

# 第3部分	资格证明文件

供应商应按照招标文件第一章第二项所列“申请人资格要求”中“本项目的特定资格要求”逐一提供全部资格证明文件。缺少其中任何一项，其投标文件将被视为无效文件。

其中，《无重大违法记录声明》、《法定代表人授权委托书》须按下文给定格式填写，否则按无效处理。特别说明，法定代表人亲自参加投标的， 可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。

- 营业执照复印件加盖公章；

- 投标人专业技术资格：无；

三、财务状况报告复印件加盖公章；

四、税收缴纳证明复印件加盖公章；

五、社会保障资金缴纳证明材料复印件加盖公章；

六、信用记录截图加盖公章

七、无重大违法记录声明原件

无重大违法记录声明

杨凌示范区公共资源交易中心：

我方作为《项目名称》（项目编号：          ）的投标供应商， 在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中             （填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方 	（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方 	（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方 	（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：名称（加盖公章）

法定代表人或授权代表：  （签字或盖章）          日期：	年	月	日

八、法定代表人授权书原件

法定代表人授权书

| 致：杨凌示范区公共资源交易中心 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被授权人 | 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  |  |  | 手机号码 |  |
|  | 联系电话 |  |  |  | 图文传真 |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |
|  | 网 址 |  |  |  |  |  |
| 被授权项目与内容 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
|  | 文件编号 |  |  |  |  |  |
|  | 授权范围 | 全权办理本采购项目的竞标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关的文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |  |
|  | 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 |  |  |  |  |
|  | 授权期限 | 本授权书自招标大会之日计算有效期为90天。 |  |  |  |  |
| 被授权人身份证复印件 |  |  |  | 法定代表人签署栏 |  |  |
| （正面粘贴处） |  |  |  | （公章） |  |  |
| （反面粘贴处） |  |  |  | （签字或盖章） 年 月 日 |  |  |

重要提示：

- 非法定代表人参加投标的须有法定代表人授权书原件，否则作为资格审查不合格处理，投标文件自动失效。

2.本授权书有效期应自开标大会之日计算不得少于九十天。

第4部分  供应商概况

（一）供应商基本信息

| 单位基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商全称 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 登记证号 |  |  | 单位性质 |  |  |
| 法定代表人 (主要负责人) |  |  | 所属行业 |  |  |
| 上年度营业收入 |  |  | 资产总额 |  |  |
| 基本存款账户开户银行 |  |  | 基本存款账户账号 |  |  |
| 所获得资质及等级(国家行政部 门颁发) |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 人员情况 |  |  |  |  |  |
| 从业人员总数 |  | 管理人员数量 |  | 专业技术人员数量 |  |
|  |  | 残疾人人数 |  | 少数民族人数 |  |
| 存在直接控股、管理关系的相关供应商 |  |  |  |  |  |
| 关系 | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 说 明 | 1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证 /民办非企业单位登记证书中的登记号，或“三证合一”改革后的统一社会信用代码。与供应商在资格证明文件中提供的登记证号码一致。 2、成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、供应商应如实填写上述信息。 |  |  |  |  |

(二)供应商性质

1、供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，应按下文给定格式填写声明函。未提供或未按给定格式提供声明函的，将不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响投标文件的有效性。

2、供应商为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明函（格式不限定）。未提供证明函的，将不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响响应文件的有效性。

特别提醒：仅当供应商属于中小微企业、或残疾人福利性单位、或监狱企业，或以联合体身份参与招标时才需填写相应的声明函/证明函/联合体协议书，否则应当将其留空或直接删除。供应商性质将随中标公告一同公布，接受社会监督。

## 中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为 	（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加杨凌示范区公安局信息化项目运维服务采购项目（项目编号：YL-2021-000054-4）采购活动提供本企业服务，由本企业提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日  期：  年  月  日

说明：供应商在填报前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）和《财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库[2011]181号）相关规定。符合条件的供应商未按上述要求提供、填写的，评审时不予认可。

## 残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部.民政部.中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定，             (填写供应商全称)为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加杨凌示范区公安局信息化项目运维服务采购项目（项目编号：YL-2021-000054-4）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期：  年  月  日

说明：供应商在填报前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》。符合条件的供应商未按上述要求提供、填写的，评审时不予认可。

## 监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第5部分  供应商参加政府采购活动承诺书

（一）签署违规违法行为承诺书

1.1未签署或者虚假承诺签署本承诺书的，其责任由投标供应商自行承担。

1.2编制的招标响应文件正本须装订本承诺书原件，副本可装订复印件。

承诺书I

| 致：杨凌示范区公共资源交易中心 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵中心组织的招标采购项目的投标供应商，我公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书II

| 致：杨凌示范区公共资源交易中心 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵中心组织的招标采购项目的投标供应商，我公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填0），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致：杨凌示范区公共资源交易中心 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵中心组织的招标采购项目的投标供应商，本公司郑重申告：近三年因服务问题的不法行为记录为 次（没有填0），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

（二）陕西省政府采购招标供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

陕西省政府采购招标供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管【2006】21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞争。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他招标供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其他招标供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违法行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

地    址：                                       邮    编：

电    话：

年  月  日

第6部分  投标方案

一、供应商可结合第四章《招标内容及具体要求》相关要求及第二章《评标要素一览表》中各评审要素编制投标方案，主要内容如下：

1、投标人简介；

2、技术方案；

3、拟派项目团队及人员情况（格式见下表）；

4、培训方案；

5、本地化服务能力说明；

6、工具配套；

7、实施方案；

8、能力保障；

9、售后保障；

10、售后服务方案；

11、商务响应方案；

12、主要业绩说明及证明；

13、开户银行资信证明；

14、投标保证金转账凭证复印件加盖公章。

二、拟派项目团队及人员情况

| 1、项目负责人/技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 | 在本行业从 业工作年限 | 主要工作 业绩和经历 | 当前 分工 |
| 2、技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 | 在本行业从 业工作年限 | 主要工作 业绩和经历 | 当前 分工 |
| 3、辅助人员 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称 | 从事类似项 目工作年限 | 主要工作业绩和经历 | 当前分工 |
| 备注 | 表格空间不足时请自行扩展。 |  |  |  |  |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

三、实质性条款响应表

| 序号 | 招标文件实质性条款 | 投标文件具体响应内容 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 1、第四章《招标内容及具体要求》中加“★”条款为实质性条款，对实质性条款的响应集中列于此表。 2、表格空间不足以容纳响应内容时可自行扩展，也可在单元格中注明引用位置， 如“见投标文件第×页××位置”。 3、并非每个项目（或标段）都需要设置实质性条款，若本项目或所投标段未设置实质性条款，则供应商可忽略此表。 |  |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

四、技术/服务/商务条款偏差表

| 序号 | 招标文件条款明细 | 投标文件实际响应 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、技术条款偏差 |  |  |  |
| 二、服务条款偏差 |  |  |  |
| 三、商务条款偏差 |  |  |  |
| 备注 | 1、响应说明按实际响应情况填写“优于”、“响应”、“不响应”。当且仅当某项条款响应说明为“响应”时，该项条款及其响应可省略不填，按表格下方声明处理。 2、表格空间不足以容纳响应内容时可自行扩展，也可在单元格中注明引用位置，如“见投标文件第×页××位置”。 |  |  |

声明：除本偏差表所列的各项条款外，投标文件均完全响应招标文件中的要求。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

- 五、供应商认为有利于本次招标的其他情况说明。

# 第7部分 退还投标保证金说明

致：                     (采购代理机构全称)

我方为                 招标[招标文件编号：          ]所提交的投标保证金       元，请贵公司退还时划到下列账户：

收 款 单 位：

开  户银 行：

帐       号：

投标供应商：(盖公章)

日期：      年     月     日